Приложение № 2

к муниципальной программе

«Обеспечение жизнедеятельности на территории  Вознесенского сельсовета Абанского района»

- ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММУНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ»

| Наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности, обеспечение жизнедеятельности коммунальной системы, благоустройство территории» (далее - подпрограмма) |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма | «Обеспечение жизнедеятельности на территории Вознесенского сельсовета Абанского района » |
| Муниципальный заказчик – координатор подпрограммы | Администрация Вознесенского сельсовета Абанского района Красноярского края |
| Исполнитель мероприятий подпрограммы, главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Вознесенского сельсовета Абанского района Красноярского края |
| Цели и задачи подпрограммы | Цели: Снижение затратной части бюджета Вознесенского сельсовета на оплату за потребление энергетических ресурсов, повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территории Вознесенского сельсовета. Задачи: 1. Бесперебойное функционирование уличного освещения, сокращение расходов бюджета на энергообеспечение, снижение объемов потребления энергетических ресурсов. 2. Благоустройство и озеленение территории Вознесенского сельсовета. |
| Целевые индикаторы | Приведены в приложении 1 к подпрограмме |
| Сроки реализации подпрограммы | 2024 - 2027 годы |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 818,7 тыс. рублей, в том числе по годам: из них: - бюджета поселения – 818,7 тыс. рублей. в том числе по годам: 2024 год – 249,3 тыс. рублей; 2025 год – 307,1 тыс. рублей; 2026 год – 143,0 тыс. рублей. 2027 год – 119,3 тыс. рублей. |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы | Администрация Вознесенского сельсовета Абанского района Красноярского края (далее администрация сельсовета) |

2.Постановка проблемы  поселения и

обоснование необходимости разработки подпрограммы

В ведении Вознесенского сельсовета  Абанского района находится 1 котельная на твердом топливе мощностью 0,6  ГКал, протяженность тепловых сетей составляет 0,4 км., которые обеспечивают теплом 6 муниципальных учреждений поселения, общий объем отапливаемых зданий составляет 5729,5 куб.м.

Средний износ основных фондов объектов коммунальной инфраструктуры по состоянию на 01.01.2024 г. составляет:

- водозаборные сооружения – 90%;

- водопроводные сети –  72%;

- оборудование котельных на твердом топливе – 56%;

- тепловые сети – 76%;

Теплоснабжение потребителей Вознесенского сельсовета децентрализованное. Основная масса потребителей имеет  печное отопление. Кроме этого имеются и индивидуальные котлы на твердом топливе (уголь). Централизованно отапливаются общественные объекты, здания. Снабжение топливом  осуществляется угольным разрезом "Абанский", посредством доставки угля в котельную поселения.

Техническое состояние и перспективы развития коммунального хозяйства

| Населенный пункт | котельные, шт |  |  |  | теплотрассы |  |  | котлы |  | дымовые трубы требующие замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | наименование | Наличие, всего шт | В т.ч. проведен кап. ремонт | Треб. кап. ремонта | Наличие, всего км | В т.ч. проведен кап. ремонт | Треб. кап. ремонта | Наличие, всего шт | требующие замены, шт |  |
| с.Вознесенка | Котельная с. Вознесенка, ул.Центральная , 30б | 1 | - | - | 0,4 | 0,4 | - | 2 | - | - |

Потребность в воде для хозяйственно-питьевых нужд показана в таблице.

Нормативная потребность и фактическая обеспеченность

хозяйственно-питьевой водой населения Вознесенского сельсовета

| Населенный пункт | Население, чел. | Наличие колодцев, шт |
| --- | --- | --- |
| с. Вознесенка | 261 | 10 |

Вода колодцев не имеет надежной защиты от загрязнения и поэтому представляет высокую эпидемиологическую опасность для населения.  Одним из следствий такого положения стало обострение проблемы обеспечения населения села водой нормативного качества.  Таким образом, в целях дальнейшего развития социальной сферы села и обеспечении населения качественной питьевой водой необходимо, проводить текущий и капитальный ремонт  колодцев. В 2020 году администрация сельсовета принимала участие в конкурсе «Жители - за чистоту и благоустройство».  Был выигран проект «Чистая вода», в результате реализации проекта,  проведен капитальный ремонт 4 колодцев в с.Вознесенка по улице Советской, Центральной, Молодежной. Несмотря на эти проблемы, потребность населения в воде в целом удовлетворяется, на 01.01.2024 года кроме общественных колодцев в селе насчитывается 53 шт. частных колодцев ( колонок).

Современное техническое состояние и перспективы развития сетей и сооружений водоснабжения Вознесенского сельсовета

| Населенный пункт | Водозаборные узлы (артезианские скважины), шт. |  |  |  | Водопроводные сети, км. |  |  | Водоразборныеколонки,требующие замены и новое строительство шт. | Приборы управления и водоучета,устанавливаемые на ремонтируемыхскважинах | Водонапорные башни, шт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие, всего шт | Требующие кап. ремонта или замены | Монтаж новых |  |
|  | Наличие, всего шт | В т.ч. проведен кап. ремонт | требующие благоустройство санит. зоны | требуется новое строитель-ство скважин | Наличие, всего | Треб. кап. ремонта или замена | треб. строительство новых водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |
| с.Вознесенка | 1 | - | 1 | - | 0,35 | - | - | - | - | 1 | - | - |  |

Важнейшим звеном энергосистемы Вознесенского  сельсовета являются электрические сети протяженностью 7,9 км. и  трансформаторные подстанции, находящие на балансе РЭС. Всего числится 4 трансформаторных подстанций с суммарной мощностью 460 кВт  ВЛ-0,4 кВ. 	 Социальная инфраструктура села, созданная в советские времена, остается достаточно развитой и по сей день, но высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов, планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, что приводит в свою очередь к  снижению надежности коммунальных систем. В  последнее время большое внимание уделяется благоустройству территории поселения, освещению улиц протяженностью 4,7 км. Программа является продолжением работы по благоустройству и озеленению территории Вознесенского сельсовета,  и направлена на дальнейшее улучшение условий проживания и отдыха жителей. Для реконструкции зеленых насаждений проводить  работы  по  обустройству газонов, цветочных клумб, посадки деревьев, кустарников.  Таким образом, необходимо выполнение  планового  озеленения поселения.

Проблема благоустройства поселения требует постоянного внимания со стороны администрации, предприятий, организаций, частных предпринимателей, наведению порядка, очистке и благоустройству прилегающих дворовых территорий, выполнения всех соответствующих мероприятий по очистке, благоустройству и озеленению территории Вознесенского сельсовета в летний период, очистке пешеходных дорожек  от снега в зимний период.

В 2022 году в рамках ППМИ был реализован проект по обустройству спортивно-детской площадке «НЕСКУЧАЙка», благодаря данному проекту созданы условия для массового отдыха и занятия спортом жителей поселения, в том числе детей.

В 2023 году в рамках ППМИ был реализован проект по благоустройству места памяти участника ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто», в рамках данного проекта  благоустроена территория вокруг памятника, увековечены имена всех участников ВОВ.

3. Основные цели, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы,

целевые индикаторы

1. Целью подпрограммы являются - снижение затратной части бюджета Вознесенского сельсовета на оплату за потребление энергетических ресурсов, повышение эффективности  энергопотребления  путем внедрения      современных      энергосберегающих технологий и оборудования, повышения эффективности управления коммунальной инфраструктурой, выполнение мероприятий по благоустройству территории  Вознесенского сельсовета.

2. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

2.1. Бесперебойное функционирование уличного освещения, сокращение расходов бюджета на энергообеспечение, снижение объемов потребления энергетических ресурсов.

2.2. Благоустройство и озеленение территории населенного пункта.

3. Муниципальным заказчиком подпрограммы является администрация Вознесенского сельсовета Абанского района.

4. Срок реализации подпрограммы - 2024 - 2027 годы.

5. Целевыми индикаторами подпрограммы являются:

- охват уличным  освещением территории поселения – до 80 % к 2027 году;

- улучшение благоустройства территории поселения -  до 45 % к 2027 году.

4. Механизм реализации подпрограммы

1. Средства бюджета поселения направляются на финансирование мероприятий, согласно приложению № 2 к подпрограмме. Средства выделяются на:

- мероприятия по уличному освещению;

-мероприятия по организации и содержанию мест захоронения;

- прочие мероприятия по благоустройству поселения.

2. Главным распорядителем бюджетных средств мероприятий подпрограммы, приведенных  в  приложении 2 к подпрограмме является  администрация сельсовета.

3. Финансовое обеспечение на реализацию мероприятий подпрограммы предоставляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета поселения в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному  распорядителю бюджетных средств.

4. Реализация мероприятий в рамках подпрограммы осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 г № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность за нецелевое использование полученных средств межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных сведений возлагается на главного распорядителя средств бюджета.

6. Объемы финансирования подпрограммы уточняются ежегодно при рассмотрении бюджета.

5. Организация управления подпрограммой и контроль

за ходом ее выполнения

1. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется администрация сельсовета.

2. Контроль за целевым и эффективным расходованием средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию подпрограммы, осуществляет администрация сельсовета.

- 6. Оценка социально-экономической эффективности

- Конечными результатами реализации подпрограммы являются:

- бесперебойное функционирование уличного освещения;

-сокращение расходов бюджета на энергообеспечение;

-снижение объемов потребления энергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

-улучшение благоустройства территории поселения.

7. Мероприятия подпрограммы

Перечень подпрограммных мероприятий  приведен в приложении № 2 к подпрограмме.

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования

Мероприятия подпрограммы реализуются за счет средств бюджета поселения.

Объем расходов средств бюджета поселения на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  818,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

в том числе по годам: из них:

- бюджета поселения – 818,7тыс. рублей

в том числе по годам:

2024 год –  249,3 тыс. рублей;

2025 год –  307,1 тыс. рублей;

2026 год –  143,0 тыс. рублей;

2027 год –  119,3 тыс. рублей.